## Slide 1
07
Lesson Learned
Issue
Our Solution
Lesson Learned

## Slide 2
Lesson Learned
– Issue
- 개발관련 Issue : 초반에 자체 Angular UI를 사용하여 프로토타입을 디자인했으나 Ionic Framework로 변경하면서 새롭게 앱을 다시 개발해야 했던 점
AngularJS와 Firebase DB를 사용하는 것에 대한 learning curve가 있었음(ex : AngularJS에서 Scope에 Data를 새롭게 추가할 때 혼란스러운 점, AngularFire에서 data 입출력은 어떤함수로? 등..)
가장 중요한 배송 우선순위(추천배송인)를 구현하는데 많이 어려웠음.
- 개발환경 setting issue : Github, grunt, bower, ionic 등 개발환경 설정을 하는데 많은 시간이 소요되었음
- UI redesign 관련 : landing 화면을 로그인화면에서 발송인/배송인 관점으로 변경해야 했음.

## Slide 3
Lesson Learned
– Our Solution
- 개발관련 Issue : 초반에 자체 Angular UI를 사용하여 프로토타입을 디자인했으나 Ionic Framework로 변경하면서 새롭게 앱을 다시 개발해야 했던 점 -> Angular UI를 폐기하고 새롭게 Ionic framework를 사용하여 앱을 제작함.
AngularJS와 Firebase DB를 사용하는 것에 대한 learning curve (ex : AngularJS에서 Scope에 Data를 새롭게 추가할 때 혼란스러운 점, AngularFire에서 data 입출력은 어떤함수로? 등..) -> 관련 자료를 찾아보며 터득함
배송 우선순위(추천배송인) 관련 -> 구현예정
- 개발환경 setting issue : Github, grunt, bower, ionic 등 개발환경 설정을 하는데 많은 시간이 소요되었음 -> 다음부터 개발환경 설정하는데 많은 시간이 소요되지 않도록 융합소프트웨어 종합설계 프로젝트 위키에 개발환경 설정 매뉴얼을 공유함.
- UI 관련 : landing 화면을 로그인화면에서 발송인/배송인 관점으로 변경해야 했음-> Usecase를 재설계하고 새롭게 앱을 디자인함.

## Slide 4
Lesson Learned
프로젝트를 개발하고자 할 때에 프로젝트 설계를 통해 개발에 필요한 요소를 명확히 하고 밑그림을 그려야 한다는 것을 배움
계획한 대로 프로젝트를 기한내에 전부 제작하는 것이 어렵다는 걸 느낌
해야하는데 못한것들 :
1 : 필터 및 검색 추가. 경로 최적화(based on preference)..
2 : Main UI redesign-. 사이드바에 자기이름나오게. 로그아웃. 등록버튼 후 transition. loading bar. map 구조 리팩토링
3 : 만족도평가(review page 재설계). 물품 카테고리화 및 사진등록
4 : 운송장번호 검색